Die Kirchengemeinden sind für den intakten baulichen Zustand ihrer eigenen Kirchengebäude sowie ihrer Pfarr- und Gemeindehäuser verantwortlich. Im Nachfolgenden wird ein Ablaufplan für die Verfahrensweise zur Durchführung von Baumaßnahmen vorgestellt, der dem Gemeindekirchenrat als Handlungshilfe dienen soll. Ein besonderes Augenmerk sollte dabei auf die bauvorbereitenden Schritte (Punkte 1 - 8) gelenkt werden, da hier die Grundlagen für eine kostenbewusste und dabei qualitativ ausgewogene Durchführung der Baumaßnahme gelegt werden. Es ist wichtig, dass der Gemeindekirchenrat vorab einen Bauverantwortlichen bestimmt, der alle Bauherrenpflichten für die Kirchengemeinde vor Ort übernimmt (Schlüsselgewalt, Bereitstellung von Strom und Wasser, Kontaktperson zum Architekten oder Handwerker usw.). Es zahlt sich aus, wenn diese Person gewisse Erfahrungswerte aus dem Baubereich mitbringt.

Verfahrensweise zur Durchführung von Baumaßnahmen

- Besichtigung des Objektes durch die Kirchenbaureferentin

- Klärung des Bau-, Kosten- und Finanzierungsumfanges

- Klärung der Bauvorbereitungsschritte mit der Kirchenbaureferentin

- Vorschlag und Auswahl eines fachlich geeigneten Architektur-, Ingenieur-, Restaurierungsbüros incl. Festlegung Leistungsumfang sowie Gemeindekirchenratsbeschluss

- Einbeziehung der dazu notwendigen Fachreferenten (z. B. Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Fachreferent der Landeskirche für Kunstgut, Orgeln, Glocken/Turmuhren) unter Verwendung nachfolgender Formulare

( a) Anzeige über eine Maßnahme an einem kirchlichen Kulturdenkmal (Thüringer        Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie)*

( b) Antrag auf Genehmigung einer Maßnahme gem. § 11 Abs. 1 KBauG (kirchliches      Kunst- und Kulturgut)*

Mit dem unter a) genannten Formular wird gleichzeitig das Einvernehmen/Benehmen mit dem Landesamt für Denkmalpflege beantragt und hergestellt. Das bedeutet, für Arbeiten am Äußeren des Denkmals ist das Einvernehmen erforderlich, für Arbeiten im Innenbereich das Benehmen. Beide Formulare sind über die Bauabteilung des Kreiskirchenamtes einzureichen.

6.	Vorlage des Honorar- bzw. Architektenvertrages beim Kreiskirchenamt zur kirchenaufsichtlichen Genehmigung unter Verwendung des Mustervertrages/Musterhonorarvertrages der Landeskirche *

7.	Nach Festlegung des Maßnahme- und Finanzierungsplanes erfolgt Einreichung der formgebundenen kirchenaufsichtlichen Genehmigung bzw. Anzeige einer Baumaßnahme im Kreiskirchenamt unter Verwendung folgender Formulare

a) Antrag auf Genehmigung einer Baumaßnahme ab 10T€ an denkmalgeschützten Gebäuden *

b) Anzeige einer Baumaßnahme unter einer Wertgrenze von 10 T€ und an nicht             denkmalgeschützten Gebäuden *

8.	Beauftragung der Baufirmen durch die Kirchgemeinde als Bauherr mittels Bauwerksvertrag oder nach Angebot

9. 	Ständige Kontrolle des Baugeschehens durch den Bauverantwortlichen des Gemeindekirchenrates

10. 	Prüfung der anfallenden Rechnungen, auch der Zwischenrechnungen, durch den Gemeindekirchenrat bzw. vorher durch das Planungsbüro, sofern dieses in die Baumaßnahme eingebunden ist,

nach Bedarf und auf Wunsch des Gemeindekirchenrates kann der Kirchenbaureferent zur Rechnungsprüfung einbezogen werden

11. 	nach Fertigstellung Abnahme der Baumaßnahme durch den Gemeindekirchenrat zusammen mit dem Planungsbüro bzw. dem Kirchenbaureferenten (auf Wunsch)

Beigefügt ist außerdem eine Übersicht über die Fördermittelgeber für Baumaßnahmen an Kirchen und Pfarrhäusern und kirchlichem Kunstgut sowie eine Checkliste für die regelmäßige Inspektion der Gebäude.